จุดวางกระสอบทรายคันดินเล็ก

1. วางกระสอบทรายบริเวณ ปตร.ปลายคลอง 1 ซ้าย แม่น้ำสุพรรณป้องกันน้ำที่ไหลเข้าท่วมเรือนจำ

2. วางกระสอบทรายบริเวณถนนตำบลจระเข้ใหญ่

3. วางกระสอบทรายบริเวณโรงพยาบาลบางปลาม้า

4. วางกระสอบทรายอุดน้ำบริเวณวัดชายทุ่ง

5. วางกระสอบทรายบริเวณตลอดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

6. วางกระสอบทรายบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

7.วางแนวกระสอบทรายกันบริเวณ ม.1,2,3, แนวคันฝั่งซ้ายคลองสองพี่น้องระดับคัน +2.50 เสริมกระสอบทราย 5 ชั้น

8. เสริมคันดินเล็กแนวคันฝั่งซ้าย คลองระบาย 4 ขวา แม่น้ำสุพรรณ ระดับหลังคัน +3.50 เสริมคันสูงประมาณ 0.50 เมตร

9.เสริมคันดินเล็กแนวคันคลองฝั่งขวาคลอง 2 ซ้าย 1 ขวา ระดับหลังคัน +2.00 เสริมคันสูงประมาณ 0.50 เมตร

10. เสริมคันดินเล็กแนวคันคลองฝั่งซ้าย คลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวา ระดับหลังคัน +2.50 เสริมคันดินเล็กสูงประมาณ 0.50 เมตร

11. เสริมคันดินเล็ก แนวคันคลองฝั่งซ้าย คลอง 3 ซ้าย 1 ขวา ระดับหลังคัน +2.50 เสริมคันดินเล็กสูงประมาณ 0.50 เมตร



